SPRINT 0 Preparación Técnica y Logística del Proyecto FinanzasU — Plataforma Web de Gestión Financiera Personal

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | FinanzasU — Plataforma Web de Gestión Financiera |
| Contrato | FINU-2026-001 |
| Cliente (PO) | FinanzasU S.A.S. — Juan Camilo Triana |
| Desarrollador | Rise — Deibyd Castillo |
| Tipo de fase | Sprint 0 — Preparación (no es un sprint de entrega de funcionalidades) |
| Duración estimada | Días previos al Sprint 1 — máximo 1 semana |
| Objetivo | Sentar las bases técnicas, organizativas y de acuerdo para que el Sprint 1 comience sin interrupciones |
| Supervisor académico | Gustavo Adolfo Osorio — Universidad del Valle, Sede Zarzal · 2026 |

# ¿Qué es el Sprint 0?

En el marco de las metodologías ágiles (Scrum), el Sprint 0 no es un ciclo de desarrollo propiamente dicho, sino una fase de preparación técnica y logística que ocurre antes de que comience el primer sprint de construcción del producto.

Objetivo del Sprint 0: Su propósito no es entregar funcionalidades al cliente, sino resolver la 'deuda técnica' antes de que exista: configurar entornos, acordar estándares, preparar el repositorio y alinear al equipo para que el Sprint 1 comience sin fricciones ni sorpresas.

| A favor del Sprint 0 | En contra del Sprint 0 |
| --- | --- |
| Evita que el Sprint 1 sea un caos de instalaciones y configuraciones | Puede convertirse en una fase de diseño extenso (estilo cascada) que retrasa la entrega de valor real |
| Alinea al equipo técnico y al cliente sobre expectativas, estándares y herramientas | En proyectos pequeños puede resultar excesivo si el equipo ya tiene experiencia previa juntos |
| Define la Definición de Terminado (DoD) antes de escribir la primera línea de código | La guía oficial de Scrum no reconoce el Sprint 0 — es una práctica informal ampliamente adoptada |

# 1. Definición de la Visión del Producto

## 1.1. Visión del negocio

Visión: Construir la plataforma web de gestión financiera personal más accesible y usable para estudiantes universitarios colombianos; una herramienta que elimine la barrera de entrada a la educación financiera personal mediante una experiencia simple, visual y sin vinculación bancaria.

## 1.2. Alineación del equipo — Preguntas clave respondidas

| Pregunta | Respuesta acordada |
| --- | --- |
| ¿Qué problema resuelve? | Los estudiantes universitarios no tienen herramientas simples y adaptadas a su contexto para gestionar sus finanzas personales |
| ¿Quién es el usuario principal? | Estudiantes universitarios de 17 a 28 años, sin experiencia financiera previa, en Colombia |
| ¿Cuál es el MVP? | Plataforma web con autenticación, CRUD de transacciones, presupuesto mensual con alertas y dashboard con gráficas Recharts |
| ¿Qué NO incluye el MVP? | Sin vinculación bancaria, sin notificaciones push, sin app móvil nativa, sin roles de administrador, sin modo offline |
| ¿Cuál es el criterio de éxito del proyecto? | Las 26 historias terminadas, 8+ testers satisfechos (≥3.5/5) y documentación completa entregada en 75 días |
| ¿Quién aprueba cada sprint? | EL CLIENTE (Juan Camilo Triana) firma el Acta de Aceptación dentro de los 3 días hábiles tras cada Sprint Review |

# 2. Stack Tecnológico Confirmado

El siguiente stack fue acordado entre EL CLIENTE (FinanzasU S.A.S.) y EL DESARROLLADOR (Rise) y queda formalizado como parte del Contrato N° FINU-2026-001 y el Anexo 2 (Especificaciones Técnicas).

| Capa | Tecnología | Versión | Decisión de uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React | 18+ | Framework de UI con componentes funcionales y hooks |
| Bundler | Vite | 5+ | HMR instantáneo y build optimizado; reemplaza Create React App |
| Estilos | Tailwind CSS | 3+ | Utility-first — responsive sin escribir CSS personalizado |
| Gráficas | Recharts | 2+ | Nativa para React, simple de integrar con hooks y datos de Supabase |
| Backend & DB | Supabase | Latest | PostgreSQL + Auth + RLS + Edge Functions — sin servidor propio |
| Autenticación | Supabase Auth | Latest | JWT + bcrypt — sin sesiones de servidor, seguro y escalable |
| Seguridad de datos | Row Level Security (RLS) | — | Cada usuario solo accede a sus propios datos en PostgreSQL |
| Control versiones | Git + GitHub | — | Flujo main → develop → feature/HU-XX con PR obligatorio |

## 2.1. Arquitectura definida

| Decisión arquitectónica | Valor elegido | Alternativa descartada | Razón |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de arquitectura | SPA (Single Page Application) con React | MPA con PHP / servidor tradicional | Mejor UX, sin recargas de página, ideal para dashboards |
| Backend | Serverless con Supabase | Backend propio con Node.js + Express | Reduce tiempo de desarrollo; Auth, DB y API en un solo servicio |
| Base de datos | PostgreSQL (Supabase) | MySQL / MongoDB | Relacional, soporte nativo de RLS, integrado con Supabase Auth |
| Estilo de API | Supabase JS Client + RPC Functions | API REST propia / GraphQL | API autogenerada por Supabase; sin endpoints manuales que mantener |
| Estrategia de estilos | Tailwind CSS utility-first | CSS puro / Bootstrap / Styled Components | Velocidad de desarrollo, consistencia visual, responsive nativo |
| Convención de nombres | camelCase en JS/JSX, snake_case en SQL/Supabase | — | Convención estándar de cada ecosistema |

# 3. Configuración del Entorno de Desarrollo

## 3.1. Repositorio GitHub

| # | Ítem | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Crear el repositorio finanzasU en GitHub con visibilidad privada o pública según acuerdo | Pendiente |
| 2 | Inicializar el proyecto React con Vite: npm create vite@latest finanzasU -- --template react | Pendiente |
| 3 | Crear las ramas base: main (producción) y develop (integración del sprint) | Pendiente |
| 4 | Configurar la rama main como protegida: requerir PR y al menos 1 aprobación antes de fusionar | Pendiente |
| 5 | Crear el archivo .gitignore con: node_modules/, .env.local, dist/, .DS_Store, Thumbs.db | Pendiente |
| 6 | Invitar a todos los integrantes del equipo Rise como colaboradores del repositorio | Pendiente |
| 7 | Configurar GitHub Projects con el tablero Kanban: Backlog → Sprint Actual → En progreso → En revisión → Terminado | Pendiente |

## 3.2. Estrategia de ramas (Git Flow simplificado)

main ← producción — solo recibe merges desde develop con PR aprobado └── develop ← integración del sprint — base para todas las features └── feature/HU-01-esquema-supabase ← rama por historia └── feature/HU-03-auth-supabase └── feature/HU-05-login-jsx └── fix/HU-09-filtro-transacciones ← correcciones

## 3.3. Configuración de Supabase

| # | Ítem | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Crear el proyecto en Supabase: supabase.com → New Project → nombre: finanzas-u | Pendiente |
| 2 | Ir a Settings → API y anotar: Project URL y anon public key | Pendiente |
| 3 | Habilitar Row Level Security (RLS) en todas las tablas desde el inicio | Pendiente |
| 4 | Crear las tablas ejecutando el script supabase/migrations/001_initial_schema.sql en el SQL Editor | Pendiente |
| 5 | Aplicar las políticas RLS ejecutando supabase/policies.sql | Pendiente |
| 6 | Insertar los datos de prueba con supabase/seed.sql | Pendiente |
| 7 | Verificar en Supabase Studio que las tablas y políticas se crearon correctamente | Pendiente |
| 8 | Habilitar Supabase Auth con proveedor Email/Password en Authentication → Providers | Pendiente |

## 3.4. Variables de entorno

Crear el archivo .env.example en la raíz del proyecto con las siguientes variables (sin valores reales):

# .env.example — copiar a .env.local y completar con los valores reales del proyecto Supabase # NUNCA subir .env.local al repositorio Git VITE_SUPABASE_URL=https://xxxxxxxxxxxx.supabase.co VITE_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

| # | Ítem | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Crear .env.example en la raíz del proyecto con las variables documentadas arriba | Pendiente |
| 2 | Agregar .env.local al .gitignore (verificar que ya esté incluido) | Pendiente |
| 3 | Compartir los valores reales del .env.local con el equipo por canal privado (no por GitHub) | Pendiente |
| 4 | Crear el archivo src/services/supabaseClient.js con la inicialización del cliente Supabase | Pendiente |

# 4. Arquitectura Inicial del Proyecto

## 4.1. Estructura de carpetas a crear antes del Sprint 1

finanzasU/ ├── src/ │ ├── components/ │ │ ├── layout/ # Navbar.jsx, Layout.jsx, ProtectedRoute.jsx │ │ ├── ui/ # Modal.jsx, ProgressBar.jsx, Spinner.jsx, AlertBadge.jsx │ │ └── charts/ # PieChart.jsx, BarChart.jsx, LineChart.jsx │ ├── pages/ # Login.jsx, Register.jsx, Dashboard.jsx, │ │ # Transacciones.jsx, Categorias.jsx, Presupuestos.jsx, Perfil.jsx │ ├── hooks/ # useAuth.js, useTransacciones.js, useCategorias.js, │ │ # usePresupuestos.js, useDashboard.js │ ├── services/ # supabaseClient.js, transaccionesService.js, │ │ # categoriasService.js, presupuestosService.js, dashboardService.js │ ├── utils/ # formatMoneda.js, exportCSV.js, constants.js │ ├── App.jsx # Router principal con rutas protegidas │ └── main.jsx # Punto de entrada ├── supabase/ │ ├── migrations/001_initial_schema.sql │ ├── policies.sql │ └── seed.sql ├── docs/ # diagrama-ER.png, API.md, rls-policies.md ├── .env.example ├── .gitignore ├── vite.config.js ├── tailwind.config.js └── package.json

| # | Ítem | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Crear la estructura de carpetas src/components, src/pages, src/hooks, src/services, src/utils | Pendiente |
| 2 | Crear la carpeta supabase/ con los archivos SQL: migrations/, policies.sql y seed.sql | Pendiente |
| 3 | Crear la carpeta docs/ con espacio para diagrama-ER.png, API.md y rls-policies.md | Pendiente |
| 4 | Crear archivos placeholder vacíos (.gitkeep) en carpetas vacías para que Git las versione | Pendiente |
| 5 | Crear App.jsx con el Router de React Router DOM y las rutas protegidas con ProtectedRoute.jsx | Pendiente |

## 4.2. Modelo de datos inicial — Diagrama ER

El diagrama ER y el script SQL inicial deben estar listos antes de comenzar el Sprint 1 para que todos los módulos trabajen sobre el mismo esquema de base de datos.

| Tabla | Columnas principales | Relaciones |
| --- | --- | --- |
| categorias | id (UUID PK), nombre, tipo, usuario_id, icono, es_predeterminada | usuario_id → auth.users (NULL para predeterminadas) |
| transacciones | id (UUID PK), usuario_id, categoria_id, monto, tipo, descripcion, fecha | usuario_id → auth.users ¦ categoria_id → categorias |
| presupuestos | id (UUID PK), usuario_id, categoria_id, monto_limite, mes, anio | usuario_id → auth.users ¦ categoria_id → categorias ¦ UNIQUE(usuario, categoria, mes, anio) |

# 5. Estándares de Calidad y Código

## 5.1. Linter y formateo

| # | Ítem | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalar y configurar ESLint: npm install --save-dev eslint eslint-plugin-react | Pendiente |
| 2 | Instalar y configurar Prettier: npm install --save-dev prettier eslint-config-prettier | Pendiente |
| 3 | Crear el archivo .eslintrc.json con reglas básicas para React y hooks | Pendiente |
| 4 | Crear el archivo .prettierrc con: singleQuote: true, semi: false, tabWidth: 2 | Pendiente |
| 5 | Configurar el script en package.json: "lint": "eslint src --ext .js,.jsx" | Pendiente |
| 6 | Verificar que todos los integrantes tienen la extensión Prettier instalada en VS Code | Pendiente |

## 5.2. Convenciones de código acordadas

| Elemento | Convención | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Componentes React | PascalCase | TransaccionCard.jsx, PresupuestoItem.jsx |
| Hooks personalizados | camelCase con prefijo use | useTransacciones.js, useDashboard.js |
| Services | camelCase con sufijo Service | transaccionesService.js |
| Variables y funciones | camelCase | totalIngresos, handleSubmit, formatMoneda |
| Columnas SQL | snake_case | usuario_id, monto_limite, es_predeterminada |
| Ramas Git | kebab-case con prefijo | feature/HU-05-login-jsx, fix/HU-12-filtro |
| Commits | Conventional Commits | feat: agregar formulario de transacción |
| Archivos CSS/Tailwind | clases de Tailwind directamente | className="flex items-center gap-4" |

## 5.3. Estrategia de testing

Para el contexto académico del proyecto, el testing será principalmente manual. Se establece la siguiente estrategia mínima:

| Tipo de prueba | Herramienta | Cuándo se ejecuta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas funcionales manuales | Guía de casos de prueba del Sprint 5 | Sprint 5 — con 8+ testers reales | Rise + FinanzasU S.A.S. |
| Pruebas de regresión básica | Manual — recorrer flujos principales | Al terminar cada historia (DoD) | Dev asignado a la historia |
| Pruebas de endpoints Supabase | Postman | Al terminar cada servicio o RPC | Dev que implementó el service |
| Pruebas de UI responsive | DevTools del navegador (Device Mode) | Al terminar cada página React | Dev 1 — Frontend Lead |
| Pruebas de seguridad RLS | Supabase Studio + Postman con 2 cuentas | Al configurar cada política RLS | Dev encargado de Supabase |

# 6. UI/UX y Requerimientos de Diseño

## 6.1. Handoff de diseño — Figma

| # | Ítem | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Crear el proyecto en Figma: 'FinanzasU — Diseño UI' | Pendiente |
| 2 | Diseñar los mockups de las 7 páginas principales: Login, Register, Dashboard, Transacciones, Categorías, Presupuestos, Perfil | Pendiente |
| 3 | Definir la paleta de colores del proyecto: color primario, secundario, de error, de éxito y neutros | Pendiente |
| 4 | Definir la tipografía: familia, tamaños (h1–h3, body, caption) y pesos | Pendiente |
| 5 | Diseñar los componentes reutilizables: botones, inputs, tarjetas, badges, barras de progreso y modales | Pendiente |
| 6 | Compartir el enlace de Figma con todos los devs del equipo Rise antes del Sprint 1 | Pendiente |

## 6.2. Principios de diseño acordados

| Principio | Aplicación en FinanzasU |
| --- | --- |
| Simple antes que completo | Formularios con el mínimo de campos obligatorios; opcionales claramente marcados |
| Colores con significado | Verde = ingreso / positivo, Rojo = gasto / alerta crítica, Amarillo = advertencia |
| Feedback inmediato | Spinner en todas las operaciones > 500ms; confirmación verde tras guardar exitosamente |
| Mobile-first | Diseñar primero para 375px y escalar hacia arriba; menú hamburguesa en < 768px |
| Mensajes en español claro | Sin mensajes técnicos ni en inglés visibles al usuario final |
| Estados vacíos con orientación | Cuando no hay datos, mostrar ícono + mensaje + botón de acción ('Registra tu primera transacción') |

# 7. Refinamiento del Backlog y Definición de Terminado

## 7.1. Product Backlog — Resumen por sprint

El backlog completo de 26 historias de usuario está documentado en el documento 'Backlog_Cards_FinanzasU.docx'. A continuación se presenta el resumen por sprint para alinear al equipo antes del Sprint 1:

| Sprint | Período | Historias | Módulos clave | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Días 1–15 | HU-01 a HU-08 (8) | Supabase Auth, esquema DB, Login/Register, Layout, Perfil | Todos los devs de Rise |
| Sprint 2 | Días 16–30 | HU-09 a HU-12 (4) | CRUD transacciones, filtros, paginación, exportación CSV | Todos los devs de Rise |
| Sprint 3 | Días 31–45 | HU-13 a HU-18 (6) | Categorías personalizadas, presupuestos, alertas 80%/100% | Todos los devs de Rise |
| Sprint 4 | Días 46–60 | HU-19 a HU-22 (4) | Dashboard, gráficas Recharts (torta, barras, línea, top 5) | Todos los devs de Rise |
| Sprint 5 | Días 61–75 | HU-23 a HU-26 (4) | Seguridad RLS, pruebas reales, corrección bugs, docs | Todos los devs de Rise |

## 7.2. Historias del Sprint 1 — verificación de criterios de aceptación

Las siguientes historias deben tener criterios de aceptación claros y aprobados por EL CLIENTE antes de comenzar el Sprint 1:

| ID | Título | Criterios de aceptación listos | Dev asignado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Esquema e inicialización de la base de datos | ✓ Listos | Dev 4 |
| HU-02 | Modelo de Usuario y conexión Supabase | ✓ Listos | Dev 4 |
| HU-03 | Controlador de registro, login y sesión | ✓ Listos | Dev 3 (Supabase) |
| HU-04 | Servicio de perfil y cambio de contraseña | ✓ Listos | Dev 3 (Supabase) |
| HU-05 | Diseño React/Tailwind de páginas de autenticación | ✓ Listos | Dev 1 |
| HU-06 | Layout general, Navbar y página de perfil | ✓ Listos | Dev 1 |
| HU-07 | Validaciones JS y llamadas a Supabase Auth | ✓ Listos | Dev 2 |
| HU-08 | Toggle navbar responsive y lógica de perfil | ✓ Listos | Dev 2 |

## 7.3. Definición de Terminado (DoD) — Acuerdo formal del equipo

Una historia de usuario se considera TERMINADA únicamente cuando cumple la totalidad de los siguientes criterios, acordados por Rise y FinanzasU S.A.S. antes del inicio del Sprint 1:

| # | Criterio de la Definición de Terminado |
| --- | --- |
| 1 | El código está subido a GitHub en la rama feature/HU-XX con al menos un commit descriptivo (feat:, fix:, etc.) |
| 2 | Se realizó un Pull Request hacia develop y fue revisado y aprobado por al menos un integrante del equipo Rise |
| 3 | La funcionalidad fue probada manualmente en el escenario exitoso y en al menos un escenario de error antes del PR |
| 4 | Si la historia involucra datos de Supabase, las políticas RLS fueron verificadas con 2 cuentas distintas |
| 5 | La interfaz es funcional y visualmente correcta en resoluciones de 375px (móvil) y 1280px (escritorio) |
| 6 | Todos los mensajes visibles al usuario están en español claro, sin términos técnicos ni mensajes de error de Supabase expuestos |
| 7 | Si se agregaron nuevas consultas a Supabase, están documentadas o al menos comentadas en el service correspondiente |
| 8 | Ninguna funcionalidad previamente terminada fue rota por los cambios de esta historia (prueba de regresión básica) |

# 8. Herramientas de Comunicación y Gestión

| Herramienta | Uso en el proyecto | Responsable de configurar |
| --- | --- | --- |
| GitHub Projects | Tablero Kanban del backlog con las 26 historias organizadas por sprint | Deibyd Castillo (Rise) |
| GitHub Issues | Cada historia de usuario es una Issue con su label, assignee, points y milestone | Deibyd Castillo (Rise) |
| WhatsApp / Discord | Comunicación diaria del equipo + Daily Standup asíncrono si no se reúnen presencialmente | Equipo Rise |
| Google Meet / Zoom | Sprint Planning, Sprint Review y Sprint Retrospective | Deibyd Castillo + Juan Camilo Triana |
| Figma | Diseño de mockups y handoff visual al equipo de desarrollo | Dev 1 (Frontend Lead) |
| Supabase Studio | Gestión de la base de datos, políticas RLS, logs y autenticación | Dev encargado de Supabase |
| Postman | Pruebas de servicios Supabase y funciones RPC del dashboard | Dev que implementa cada service |
| Google Forms | Encuesta de satisfacción para los testers del Sprint 5 | Dev 2 de Rise |

## 8.1. Calendario de ceremonias Scrum

| Ceremonia | Cuándo | Duración | Participantes | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Día 1 de cada sprint | ~1 hora | Todo el equipo Rise + Juan Camilo Triana | Sprint Backlog acordado con historias asignadas |
| Daily Standup | Cada día hábil | 10 min | Equipo Rise | ¿Qué hice? ¿Qué haré? ¿Algún bloqueo? |
| Sprint Review | Día 15 de cada sprint | ~30 min | Equipo Rise + Juan Camilo Triana | Demo de funcionalidades + Acta de Aceptación firmada |
| Sprint Retrospective | Tras el Review (mismo día) | ~20 min | Equipo Rise | Lista de mejoras para el siguiente sprint |

# 9. Checklist General del Sprint 0

El Sprint 0 se considera completado cuando todos los ítems de la siguiente lista están en estado ✅ Listo. Ningún ítem puede quedar pendiente al iniciar el Sprint 1.

| ID | Ítem | Categoría |
| --- | --- | --- |
| V1 | ✅ Visión del producto alineada entre Rise y FinanzasU S.A.S. | Visión |
| V2 | ✅ Preguntas clave del producto respondidas y documentadas | Visión |
| S1 | ✅ Stack tecnológico confirmado: React + Supabase + Tailwind + Recharts + Git | Stack |
| S2 | ✅ Arquitectura definida: SPA + Serverless + PostgreSQL + RLS | Stack |
| R1 | ⬜ Repositorio creado en GitHub con ramas main y develop | Repositorio |
| R2 | ⬜ Rama main protegida con regla de PR obligatorio | Repositorio |
| R3 | ⬜ Equipo Rise invitado como colaboradores | Repositorio |
| R4 | ⬜ GitHub Projects configurado con tablero Kanban | Repositorio |
| R5 | ⬜ .gitignore creado con .env.local, node_modules/, dist/ | Repositorio |
| SB1 | ⬜ Proyecto Supabase creado y credenciales compartidas con el equipo | Supabase |
| SB2 | ⬜ Tablas creadas y políticas RLS aplicadas desde schema.sql y policies.sql | Supabase |
| SB3 | ⬜ Supabase Auth habilitado con proveedor Email/Password | Supabase |
| SB4 | ⬜ seed.sql ejecutado — datos de prueba disponibles | Supabase |
| E1 | ⬜ .env.example creado con las variables documentadas | Entorno |
| E2 | ⬜ .env.local configurado localmente en cada máquina del equipo | Entorno |
| E3 | ⬜ supabaseClient.js creado e inicializado en src/services/ | Entorno |
| P1 | ⬜ Proyecto React creado con Vite y dependencias instaladas (npm install) | Proyecto React |
| P2 | ⬜ Tailwind CSS configurado: tailwind.config.js y directivas en index.css | Proyecto React |
| P3 | ⬜ Recharts instalado: npm install recharts | Proyecto React |
| P4 | ⬜ React Router DOM instalado: npm install react-router-dom | Proyecto React |
| P5 | ⬜ Estructura de carpetas src/ creada: components, pages, hooks, services, utils | Proyecto React |
| P6 | ⬜ App.jsx con Router y rutas protegidas con ProtectedRoute.jsx configurado | Proyecto React |
| C1 | ⬜ ESLint y Prettier instalados y configurados | Código |
| C2 | ⬜ Convenciones de código documentadas y compartidas con el equipo | Código |
| D1 | ⬜ Mockups de las 7 páginas en Figma completados y compartidos | Diseño |
| D2 | ⬜ Paleta de colores y tipografía definidas | Diseño |
| B1 | ✅ 26 historias de usuario documentadas con criterios de aceptación | Backlog |
| B2 | ⬜ Historias del Sprint 1 creadas como Issues en GitHub con labels y assignees | Backlog |
| B3 | ✅ Definición de Terminado (DoD) acordada formalmente por ambas partes | Backlog |
| DOC1 | ✅ README.md con instrucciones de instalación | Documentación |
| DOC2 | ✅ Especificaciones Técnicas (Anexo 2) firmadas | Documentación |
| DOC3 | ✅ Contrato FINU-2026-001 firmado por ambas partes | Documentación |

Nota importante: Los ítems marcados con ✅ ya están resueltos gracias a la documentación previa del proyecto (contrato, backlog, especificaciones técnicas, README y DoD). Los ítems con ⬜ son las acciones técnicas que el equipo Rise debe completar antes de iniciar el Sprint 1.

# 10. Aprobación del Sprint 0

Las partes confirman que los acuerdos, estándares y configuraciones definidos en este documento son correctos y suficientes para iniciar el Sprint 1 del proyecto FinanzasU.

| EL CLIENTE — FinanzasU S.A.S. | EL DESARROLLADOR — Rise |
| --- | --- |
| ______________________________________ Juan Camilo Triana Representante Legal — FinanzasU S.A.S. C.C. N° _______________ Fecha: ___/___/2026 | ______________________________________ Deibyd Castillo Representante Legal — Rise C.C. N° _______________ Fecha: ___/___/2026 |